**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kryteria oceny:**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wraz z zakupem, posadzeniem oraz prowadzeniem pielęgnacji, wycinki drzew, frezowanie karpin, w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego**

1. Zakres zamówienia obejmuje:
2. **Wycinka drzew**
* **Kompleks 2799,6035 ul. Silniki 1, Poznań**
* Wykonanie wycinki 21 sztuk drzew rosnących na terenie kompleksów będącego w  administrowaniu 31 BLT na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych**: nr.  KSr-III.6131.1.334.2024 z dnia 18.12.2024 r., KSr-III.6131.1.238.2024 z dnia 06.11.2024 r., ………………………………..**, wydanych przez Prezydenta Miasta Poznania.

W przypadku gdy decyzja uwzględniać będzie mniejszą ilość drzew przeznaczonych do wycinki lub postępowanie zostanie umorzone, kwota zostanie pomniejszona o wskazaną ilość wynikającą z wydanej decyzji administracyjnej.

* Zrąbkowanie gałęzi i konarów powstałych w wyniku wycinki należy dokonać
na miejscu wykonania usługi a materiał uzyskany ze zrębkowania przewieźć
i rozrzucić na terenie – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odwóz
do 5 km.
* Dłużyce, drewno opałowe i inne drewno użytkowe, pozyskane z wycinki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Odwóz do 5 km.
* Termin realizacji prac dotyczących wycinki nastąpi **do dnia 05.12.2025 roku.**
* Przed przystąpieniem do prac każde drzewo należy poddać przeglądowi przyrodniczemu, wykonanemu przez osobę posiadającą wykształcenie przyrodnicze (np. biologiczne lub pokrewne) lub ukończony kurs i zdany egzamin sokolniczy. Przegląd ma dotyczyć stwierdzenia występowania gniazd ptasich. Przegląd należy potwierdzić na protokole (załącznik nr 6 do OPZ). W przypadku ujawnienia gniazd lub występowania gatunków flory i fauny chronionej należy odstąpić od wycinki. Płatność za usługę zostanie pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wycinkę i frezowanie karpiny zgodnie ze średnicą drzewa od wycięcia którego odstąpiono.
* **Kompleks 4246, Babki**
* Wykonanie wycinki 3 sztuk drzew z gatunku lipa i świerk na terenie kompleksu 4246 będącego w administrowaniu 31 BLT na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej **nr ……………………………………………………… z dnia ………...2025r.** wydanej przez ……………………………………………………….
* Zrębkowanie gałęzi i konarów powstałych w wyniku wycinki należy dokonać na miejscu wykonania usługi a materiał uzyskany ze zrębkowania rozrzucić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
* Dłużyce, drewno opałowe i inne drewno użytkowe, pozyskane z wycinki należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
* Termin realizacji prac dotyczących wycinki nastąpi **do dnia 05.12.2025 roku.**
* Przed przystąpieniem do prac drzewo należy poddać przeglądowi przyrodniczemu, wykonanemu przez osobę posiadającą wykształcenie przyrodnicze (np. biologiczne lub pokrewne) lub ukończony kurs i zdany egzamin sokolniczy. Przegląd ma dotyczyć stwierdzenia występowania gniazd ptasich. Przegląd należy potwierdzić na protokole (załącznik nr 6 do OPZ). W przypadku ujawnienia gniazd lub występowania gatunków flory i fauny chronionej należy odstąpić od wycinki. Płatność za usługę zostanie pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wycinkę i frezowanie karpiny zgodnie ze średnicą drzewa od wycięcia którego odstąpiono.
* **Kompleks 1795 – Poligon-Nochowo**
* Wykonanie wycinki 77 szt. drzew rosnących na terenie kompleksu 1795 będącego w administrowaniu 31 BLT BLT na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej **nr PRKZZ.6131.239.2024.WK z dnia 06.12.2024 r.** wydanej przez Burmistrza Śremu. W przypadku gdy wydana decyzja uwzględniać będzie mniejszą ilość drzew przeznaczonych do wycinki lub postępowanie zostanie umorzone, kwota zostanie pomniejszona o wskazaną ilość wynikającą z wydanej decyzji administracyjnej.
* Zrębkowanie gałęzi i konarów powstałych w wyniku wycinki należy dokonać
na miejscu wykonania usługi a materiał uzyskany ze zrębkowania przewieźć
i rozrzucić na terenie – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odwóz
do 10 km.
* Dłużyce, drewno opałowe i inne drewno użytkowe, pozyskane z wycinki należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Odwóz do 10 km.
* Termin realizacji prac dotyczących wycinki nastąpi **do dnia 05.12.2025 r.**
* Przed przystąpieniem do prac drzewo należy poddać przeglądowi przyrodniczemu, wykonanemu przez osobę posiadającą wykształcenie przyrodnicze (np. biologiczne lub pokrewne) lub ukończony kurs i zdany egzamin sokolniczy. Przegląd ma dotyczyć stwierdzenia występowania gniazd ptasich. Przegląd należy potwierdzić na protokole (załącznik nr 6 do OPZ). W przypadku ujawnienia gniazd lub występowania gatunków flory i fauny chronionej należy odstąpić od wycinki. Płatność za usługę zostanie pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wycinkę i frezowanie karpiny zgodnie ze średnicą drzewa od wycięcia którego odstąpiono.
1. **Frezowanie karpin**
* **Kompleks 2799,6035 – ul. Silniki 1, Poznań**
* Wykonanie frezowania 21 szt. karpin powstałych po wycince zgodnie z załącznikiem nr 2 formularza cenowego.
* Miejsce po frezowaniu należy zabezpieczyć środkiem chemicznym przed odrostami.
* Wykonanie frezowania karpin należy wykonać do dnia **05.12.2025 r.**
* **Kompleks 4246, Babki**
* Wykonanie frezowania 3 szt. karpin powstałych po wycince zgodnie z załącznikiem nr 2 formularza cenowego.
* Miejsce po frezowaniu należy zabezpieczyć środkiem chemicznym przed odrostami.
* Wykonanie frezowania karpin należy wykonać do dnia **05.12.2025 r.**
1. **Nasadzenie drzew - kompensacja**
* **Kompleks 2799, 6035 – ul. Silniki 1, Poznań**
* Zakup drzew z gatunku lipa drobnolistna (*Tilia Cordata Mill*) – 82 szt. o obwodzie pnia min. 12-14 cm na wysokości do 100 cm, sosna czarna (*Pinus nigra*) – 53 szt. o obwodzie pnia min. 4-6 cm na wysokości 100 cm, świerk serbski *(Picea omornika) -* 24 szt. o obwodzie pnia min. 4-6 cm na wysokości do 100 cm, cyprysowiec Leylanda (*Hesterotropsis leylandii) –* 109 szt., o obwodzie pnia min. 2-4 cm na wys. 1 m, zgodnie z **Decyzjami: KSr-III.6131.1.562.2023 z dnia 25.04.2024 r. oraz (dotycz. zmiany gatunku) KSr-III.6131.1.325.2024 z dnia 30.09.2024 r., KSr-III.6131.1.105.2024 z dnia 15.10.2024 r., KSr-III.6131.1.238.2024 z dnia 06.11.2024 r., KSr-III.6131.1.179.2024 z dnia 20.11.2024 r., KSr-III.6131.1.106.2024 z dnia 20.11.2024 r., KSr-III.6131.1.334.2024 z dnia 18.12.2024 r., KSr-III.6131.1.213.2024 z dnia 15.10.2024 r.** wydanymi przez Prezydenta Miasta Poznania.
* Wykonania prac przygotowawczych do sadzenia drzew liściastych (82 szt.) i iglastych (186 szt.), w tym m.in. wykopanie dołów pod drzewa, zaprawienie dołów zakupioną żyzną ziemią (przeznaczoną dla drzew liściastych) i osobno ziemią zakwaszoną (przeznaczoną dla drzew iglastych) oraz hydrożelem, sadzenie drzew, wykonanie misek, podlania drzew, rozplantowanie pozostałej ziemi.
* Zakup zestawów do palikowania (dla 82 szt. drzew liściastych oraz 186 szt. drzew iglastych) wraz z ich posadowieniem i zabezpieczeniem posadzonych drzew uniemożliwiając ich przewrócenie pod wpływem wiatru.
* Sadzenie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sekcji Ochrony Środowiska JW 1156.
* Pielęgnacja posadzonych drzew poprzez podlanie (min. 2 razy z zachowaniem minimum miesięcznego odstępu), wymiana obumarłych egzemplarzy oraz usunięcie wyrastających chwastów.
* Wysypanie powierzchni wokół posadzonych drzew materiałem ze zrębkowania.
* Wykonanie nasadzeń drzew nastąpi do dnia **05.12.2025 roku**
* **Kompleks 5706, ul. Rekreacyjna 2 – Kiekrz**
* Zakup 1 szt. drzewa z gatunku jabłoń ozdobna (*Melus spp*.) o obwodzie pnia min. 12-14 cm na wysokości 100 cm, zgodnie z Decyzją **KSr-III.6131.1.1.2024 z dnia 30.01.2024** r. wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania.
* Wykonanie prac przygotowawczych do sadzenia drzewa liściastego (1 szt. jabłoń ozdobna), w tym m.in. wykopanie dołu pod drzewo, zaprawienie dołu zakupioną żyzną ziemią (przeznaczoną dla roślin liściastych) oraz hydrożelem, sadzenie drzewa, wykonanie miski, podlanie drzewa, rozplantowanie pozostałej ziemi.
* Zakup zestawów do palikowania wraz z ich posadowieniem i zabezpieczeniem posadzonych drzew uniemożliwiając ich przewrócenie pod wpływem wiatru.
* Sadzenie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sekcji Ochrony Środowiska JW  1156.
* Pielęgnacja posadzonego drzewa, poprzez podlanie (min. 2 razy z zachowaniem minimum miesięcznego odstępu), wymiana obumarłych egzemplarzy oraz usunięcie wyrastających chwastów.
* Wysypanie powierzchni wokół posadzonych drzew materiałem ze zrębkowania.
* Wykonanie nasadzeń drzew nastąpi do dnia **05.12.2025 roku**
* **Kompleks 2972, Racławicka 1 - Leszno**
* Zakup 2 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna *(Tilia cordata Mill)* o obwodzie pnia min. 12 cm na wys. 100 cm, 2 szt. drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny (*Aesculus hippocastanuml)* o obwodzie pnia min. 12 cm na wys. 1 m zgodnie **z Decyzją nr 129/2024 MKZ.6131.5.6.2024.NG z dnia 26.06.2024 r. oraz Decyzją nr 132/2024 MKZ.4125.136.4.2024.NG z dnia 29.06.2024** wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie Urzędu Miasta Leszna.
* Wykonanie prac przygotowawczych do sadzenia drzew liściastych (2 szt. lipa drobnolistna i 2 szt. kasztanowca zwyczajnego), w tym m.in. wykopanie dołów pod drzewa, zaprawienie dołu zakupioną żyzną ziemią (przeznaczoną dla roślin liściastych) oraz hydrożelem, sadzenie drzew, wykonanie miski, podlanie drzew, rozplantowanie pozostałej ziemi.
* Zakup zestawów do palikowania wraz z ich posadowieniem i zabezpieczeniem posadzonych drzew uniemożliwiając ich przewrócenie pod wpływem wiatru.
* Sadzenie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sekcji Ochrony Środowiska JW 1156.
* Pielęgnacja posadzonych drzew, poprzez podlanie (min. 2 razy z zachowaniem minimum miesięcznego odstępu), wymiana obumarłych egzemplarzy oraz usunięcie wyrastających chwastów.
* Wysypanie powierzchni wokół posadzonych drzew materiałem ze zrębkowania.
* Wykonanie nasadzeń drzew nastąpi do dnia **05.12.2025 roku**
* **Kompleks 2966, ul. Sienkiewicza 2, Leszno**
* Zakup 1 szt. drzewa z gatunku grab pospolity *(Carpinus Betulus)* o obwodzie pnia min. 12 cm na wys. 100 cm, zgodnie **z Decyzją nr 130/2024 MKZ.6131.6.6.2024.NG z  dnia 26.06.2024 r**. wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie Urzędu Miasta Leszna.
* Wykonanie prac przygotowawczych do sadzenia drzewa liściastego (1 szt. grab pospolity), w tym m.in. wykopanie dołów pod drzewa, zaprawienie dołu zakupioną żyzną ziemią (przeznaczoną dla roślin liściastych) oraz hydrożelem, sadzenie drzew, wykonanie miski, podlanie drzew, rozplantowanie pozostałej ziemi.
* Zakup zestawów do palikowania wraz z ich posadowieniem i zabezpieczeniem posadzonych drzew uniemożliwiając ich przewrócenie pod wpływem wiatru.
* Sadzenie w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sekcji Ochrony Środowiska JW 1156.
* Pielęgnacja posadzonych drzew, poprzez podlanie (min. 2 razy z zachowaniem minimum miesięcznego odstępu), wymiana obumarłych egzemplarzy oraz usunięcie wyrastających chwastów.
* Wysypanie powierzchni wokół posadzonych drzew materiałem ze zrębkowania.
* Wykonanie nasadzeń drzew nastąpi do dnia **05.12.2025 roku.**
1. Dodatkowe informacje co do sposobu prowadzenia prac:
* O szczegółowych terminach rozpoczęcia wykonania usługi na poszczególnych obszarach, Wykonawca poinformuje pisemnie Sekcję Ochrony Środowiska JW 1156 w  terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem.
* Czynności określone w przedmiocie zamówienia przeprowadzane będą pod nadzorem przedstawiciela JW 1156.
* Z wykonania czynności objętych zamówieniem należy sporządzić protokół w 3 egz. (oryginały), potwierdzony podpisem przedstawiciela Sekcji Ochrony Środowiska JW 1156, z których jeden egzemplarz należy przesłać wraz z fakturą do Zamawiającego. Wzory protokołów stanowią załączniki do umowy (zał. 3, 4, 5, 6, 7, 8).
* Własną kalkulację cenową należy przeprowadzić w oparciu o załączony wzór Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ. Cena całkowita usługi powinna zawierać łączny koszt wraz z dojazdem, transportem oraz kosztami osobowymi.
* Wykonawca w przygotowanym własnym Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ powinien uwzględnić i zastosować wielkości obowiązującego podatku VAT.
* W przypadku współpracy z podwykonawcą przy realizacji zamówienia, Wykonawca w  ofercie powinien złożyć oświadczenie z jednoczesnym określeniem zakresu prac, które mają być powierzone podwykonawcy.
* Prace Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić zgodnie z przepisami BHP (w tym stosowania materiałów i środków ochrony osobistej np. kask, rękawice, okulary ochronne, kamizelki odblaskowe) w sposób niepowodujący uszkodzenia mienia oraz niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ppoż. Oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
* Do przeprowadzenia prac na podnośniku niezbędne jest dopuszczenie pracowników
do pracy na wysokości.
* Wykonawca zobowiązany jest kierować przy wycince upadek drzew tak, aby nie upadały na mury, budynki oraz sąsiednie drzewostany oraz nie stwarzały zagrożenia dla życia i mienia.
* W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
* Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę min. 200 000,00 zł lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru usługi.
* Osoby dokonujące wycinki drzew posiadać muszą zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza oraz aktualne szkolenie bhp. Kopie posiadanych dokumentów Wykonawca powinien przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Wykonawca w przypadku wykonywania nasadzeń na terenie kompleksów wojskowych wpisanych do rejestru zabytków, musi dysponować co najmniej 2 osobami legitymującymi się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i  praktykę zawodową tzn. osoby prowadzące prace powinny posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z  pielęgnacją zieleni lub odbyły co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków. Kopie dokumentów Wykonawca musi przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Wykonawca obowiązany jest dysponować jednym pracownikiem o wykształceniu średnim lub wyższym ogrodniczym. Kopie dokumentów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Wykonawca obowiązany jest dysponować minimum 3 pracownikami z odbytym kursem kwalifikowanego ogrodnika. Kopie dokumentów Wykonawca powinien przedstawić najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Wykonawca zobowiązuje się do posiadania niezbędnego potencjału technicznego warunkującego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wszystkich niezbędnych narzędzi i maszyn do wykonania przedmiotu zamówienia.
* Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi wykaz osób (wraz z serią i nr dowodu osobistego) realizujących usługę oraz wszystkich pojazdów (marka i nr rejestracyjny) najpóźniej w dniu podpisania umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu usług wraz z potwierdzeniem (referencje) w zakresie prac związanych z:
* nasadzeniami roślin wraz z wycinką oraz pielęgnacją na terenach publicznych
na kwotę min. 200 000 zł.
* Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcznej gwarancji/rękojmi na posadzony materiał stanowiący przedmiot umowy.
* Okres gwarancji/rękojmi za wykonaną dostawę i usługę nasadzeń roślin ustala się
na …………. miesiące od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
* Po upływie ustalonego w umowie okresu gwarancji/rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu roślin i stwierdzenie usunięcia wad okresu rękojmi/gwarancji. Drzewa i krzewy obumarłe (także częściowo) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić na nowe rośliny tego samego gatunku. Materiał zdewastowany i skradziony nie jest objęty gwarancją/rękojmią.
* Zamawiający oświadcza, iż posiada wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwalające na wycinkę drzew objętych przedmiotem zamówienia.
* Realizacja płatności następuje na konto Wykonawcy w terminie do 7 dni
po przedstawieniu faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących
o wykonaniu usługi – zadania. Dopuszcza się wystawienie faktur cząstkowych za realizację poszczególnych zadań w przedmiocie zamówienia.

 **ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik nr 7

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Infrastruktura 31 BLT:
 1. p. ………………………………………
 2. p. ………………………………………
 3. p. ……………………………………...

Przedstawiciel wykonawcy – Przekazujący:

1. p. ……………………………………..

Przyjmujący:

1. p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………….2025 r. przekazania drewna z umowy nr ………….
z dnia ……………. dotyczącego wykonania wycinki drzew na terenach kompleksów wojskowych będących w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

W wyniku wycinki pozyskano:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(WYKAZ DREWNA w  POSTACI TABELARYCZNEJ STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU)

 **SUMA:** ……………………… m3

Drewno zostało złożone na terenie ………………………………………………………….

 (PODAĆ MIEJSCE ZŁOŻENIA DREWNA)

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY:**

1. ………………………………. 2. ……………………………….

3. ……………………………….

 **Przekazujący: Przyjmujący:**

4. ………………………………. 5. ……………………………….

 **ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik nr 3

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:
 1. p. ………………………………………
 2. p. ………………………………………
 3. p. ……………………………………...

Przedstawiciel Wykonawcy:

4. p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………….2025 r. końcowego odbioru usługi do umowy o nr …………….. polegającej na wykonaniu usługi ……………………………………………………………………. na terenie ………………………………………….. będącego w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

przez Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………...

na rzecz Zamawiającego: **31 Baza Lotnictwa Taktycznego**
na podstawie umowy nr ……………. z dnia …………….

Termin realizacji robót wg umowy do ……………………

Wykonanie robót Komisja przyjmuje **bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami**Jakość wykonanych robót: ……………….

Wykonane roboty Komisja przyjmuje z następującymi usterkami: …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia usterek: ……………………………………………………………………………….

*Inne uwagi komisji:*
……………………………………………………………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY:**

1. ………………………………. 2. ……………………………….

3. ………………………………. 4. ……………………………….

 **ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik nr 4

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ GWARANCYJNEGO ODBIORU USŁUGI**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:
 1. p. ………………………………………
 2. p. ………………………………………
 3. p. ……………………………………...

Przedstawiciel Wykonawcy:

4. p. ……………………………………..

dokonała w dniu …………….. odbioru gwarancyjnego usługi do umowy nr ……………. polegającej na …………………………………………………………….. na terenach kompleksów wojskowych będących w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w zakresie:
a) ……………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………….

przez Wykonawcę: ………………………………………………………………………………………..

na rzecz Zamawiającego: **31 Baza Lotnictwa Taktycznego**

na podstawie umowy nr …………. z dnia ………………

Termin realizacji wg umowy do ……………..

Wykonane roboty Komisja przyjmuje **bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami**

Jakość wykonanych robót: ……………………

Wykonane roboty Komisja przyjmuje z następującymi usterkami:………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia usterek: ……………………………………………………………………………….

*Inne uwagi komisji:*

……………………………………………………………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY:**

1. ………………………………. 2. ……………………………….

3. ………………………………. 4. ……………………………….

 **ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik nr 6

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU PRZYRODNICZEGO**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:
 1. p. ……………………………………… kwalifikacje: ……………………………………………..
 2. p. ……………………………………… kwalifikacje: ……………………………………………..
 3. p. ……………………………………... kwalifikacje: ……………………………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy:

 4. p. ……………………………………..

dokonała w dniu ………………. przeglądu przyrodniczego drzew przeznaczonych do wycinki
na podstawie umowy o nr …………….. zawartej dnia …………….. roku, na terenie kompleksu wojskowego …………………………………………………………… będącego w administrowaniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

a) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie miejsc lęgowych ptaków
w postaci gniazd na drzewach przeznaczonych do wycinki.

b) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie gatunków ptaków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2022. 2380 tj. z dnia 2022.11.21).

c) Podczas przeglądu **stwierdzono / nie stwierdzono** występowanie gatunków roślin i grzybów wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409)

Komisja jednogłośnie **wyraziła / nie wyraziła** zgodę/y na przeprowadzenie prac zgodnych
z warunkami w/w umowy.

*Inne uwagi komisji w tym informacje o występowaniu miejsc lęgowych i gatunkach:*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano

1. ……………………………………… 2. ………………………………………

3. ……………………………………… 4. ………………………………………

 **ZAPOZNAŁEM SIĘ**  Załącznik nr 8

**SZEF INFRASTRUKTURY – SZEF SEKCJI**…………………………………………………….

**PROTOKÓŁ USUNIĘCIA ZŁOMU/WYWROTU DRZEWA**

Działając na podstawie art. 83 ust.1 oraz art. 83f ust.2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024 r. poz.1478).

W dniu……………………… na terenie kompleksu wojskowego …………. W miejscowości ..………………………….dokonano usunięcia drzew/krzewów\* stanowiących złom/wywrot\* (w rozumieniu art. 5 pkt. 26c i 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.)

W obecności:
 1. p. ……………………………………… przedstawiciel SOŚ JW 1156: ………………...........
 2. p. ……………………………………… przedstawiciel: ………………………………………….
 3. p. ……………………………………... przedstawiciel: ………………………………………….

Przez Wykonawcę:

 4. p. ……………………………………..

Podczas prac usunięto:

* …………………………………………….szt. drzew
* ……………………………………………..m2 krzewów

Opis przyczyny złomu/wywrotu:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Do informacji dołączono dokumentację fotograficzną w ilości …………….zdjęć.

Na tym protokół zakończono i podpisano

1.……………………………………… 2. ………………………………………

3. ……………………………………… 4. ………………………………………