ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

UMOWA NR D25M/252/N/11-20rj/25  (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  znak: D25M/252/N/11-20rj/25 na: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach inwestycji pn: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w ramach projektu Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. w dniu ………………2025 r.

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

REGON: 190141612,

kapitał zakładowy: 185 761 500,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

kapitał zakładowy: …….

reprezentowaną przez:

1.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

2.	…………………………………………. – …………………………………………………………,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy]

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim na zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych i wykończeniowych obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, dostawę wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz dostawę wyposażenia technicznego – wraz z jej ewentualnymi zmianami nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa i remont budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem, dostawą i uruchomieniem systemu PET w ramach projektu Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, znak D25M/252/N/11-20rj/25 w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), tj. obowiązków:

- Inżyniera Kontraktu (osoba z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń), pełniącego funkcję koordynatora,

-   Inspektora Nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń,

- Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń,

- Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  z uprawnieniami bez ograniczeń,

a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, z uprawnieniami bez ograniczeń, jeśli będzie to wymagane zakresem prowadzonych robót budowlanych.

- Pełna dokumentacja inwestycji wraz z zakresem realizacji dostępna jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1101616

- Zakres czynności dla Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności:

3.1 Zadania organizacyjne:

- Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad systemem przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji, który zostanie załączony do Raportu Otwarcia;

- Kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy (zawartej przez Generalnego Wykonawcę z Zamawiającym), przepisów prawa i bieżących ustaleń;

- Zwoływanie i przeprowadzenie spotkań i narad, niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz sporządzanie z nich notatek i uzyskania podpisów stron;

- Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz wzywanie projektanta w razie stwierdzenia takiej potrzeby;

- Prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji związanej z realizowaną inwestycją, w tym: aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów, protokołów badań, protokołów pomiarów i innych oraz weryfikacja ich autentyczności w okresie realizacji umowy a po jej wygaśnięciu przekazanie całości dokumentacji Zamawiającemu;

- Weryfikacja i kontrola terminów realizacji robót (zarówno projektowych, budowlanych i innych niezbędnych dla realizacji inwestycji) harmonogramów i obowiązujących terminów w stosunku do przedstawionych oraz kontrola rozliczania budowy (rozliczanie inwestycji – wynagrodzenie ryczałtowe Generalnego Wykonawcy). W przypadku zagrożenia niedotrzymaniem terminów, Inżynier Kontraktu powiadomi niezwłocznie pisemnie Zamawiającego, oraz podejmie odpowiednie kroki wobec Generalnego Wykonawcy;

- Przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez instytucje zarządzające, pośredniczące lub wdrażające dla programów, w ramach których Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji;

- Informowanie Zamawiającego, z odpowiednim  wyprzedzeniem  o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania;

- W przypadku nieterminowego usuwania przez Generalnego Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie danych niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu;

- Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za  wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia;

- Współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu inwestycją, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania Instytucji Zarządzającej;

- Inżynier Kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu, którym kieruje i za pracę którego odpowiada;

- Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia;

- Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Generalnego Wykonawcy - wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku budowy wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inżynierem Kontraktu , a Generalnym Wykonawcą robót budowlanych oraz usług niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z poświadczonymi podpisami.  Wszystkie pisma lub wiadomości Inżyniera do Generalnego Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu;

- Inspektorzy nadzoru wchodzący w skład zespołu Inżyniera Kontraktu są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień branżowych.

3.2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności  w następującym zakresie:

- Nadzór nad wykonywaniem dokumentacji projektowej;

- Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, w tym: sprawdzanie jakości i egzekwowanie zgodności wykonanych robót budowlanych oraz zaproponowanych przez Generalnego Wykonawcę materiałów budowlanych z wymaganiami technicznymi określonymi w projekcie i innych dokumentach (decyzjach, wytycznych, ustaleniach itp.). W szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie i/lub o parametrach niższych niż wynika z warunków umowy z Generalnym Wykonawcą;

- Weryfikacja jakości wykonywanych robót budowlanych;

- Kontrola, czy użyte materiały budowlane są dopuszczone do stosowania w budownictwie, tj. czy posiadają wszystkie wymagane przepisami oznakowania (m.in. znak budowlany B lub oznakowanie CE) oraz czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i projektem;

- Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych;

- Uczestnictwo w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazuje je do użytkowania;

- Potwierdzanie, czy roboty rzeczywiście wykonano oraz czy usunięto ewentualne wady;

- Kontrola rozliczenia budowy (inwestycja rozliczna na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego

- Generalnego Wykonawcy);

- Przekazanie terenu budowy działając w oparciu o pełnomocnictwo Zamawiającego ;

- Zapewnienie stałej obecności przedstawicieli Inżyniera Kontraktu na budowie w czasie realizacji prac budowlanych oraz odbioru budynku, a w pozostałym okresie w razie potrzeby.

3.3. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu

- Obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z placu budowy lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Inżynier Kontraktu:

  - odbierze od Generalnego Wykonawcy robót plac budowy,

  - dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych,

  - dokona weryfikacji planu BIOZ przygotowanego przez Generalnego Wykonawcę oraz wniesie ewentualne uwagi do Generalnego Wykonawcy w tym zakresie,

  - przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy,

  - dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości,

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pisemnego i niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na rzeczywisty koszt inwestycji wraz z podaniem zakresu przedmiotowego i szacunkowych kosztów.

- Inżynier Kontraktu nie może samodzielnie podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych.

3.4. Obowiązki sprawozdawcze Inżyniera Kontraktu

W trakcie realizacji Projektu Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do składania raportów na temat nadzorowanej inwestycji i jej rozliczenia finansowego, o których mowa w załączniku nr 5 do nn umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał osobowy i zasoby niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie ze złożoną ofertą, aktualnie obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że warunki realizacji przedmiotu umowy są mu znane, a także że nie zgłasza zastrzeżeń w tym przedmiocie.

§ 2

[Termin realizacji przedmiotu umowy]

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania niniejszej umowy, a okres trwania umowy obowiązuje do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

- Przewidywany termin realizacji usługi Nadzoru Inwestorskiego: od dnia podpisania umowy o nadzór przez okres 14 miesięcy, ale nie później niż do 30-06-2026.  Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania przez strony umowy nr D25M/251/N/12-21j/25 protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- W trakcie trwania umowy realizacja następować winna według szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawierać szczegółowe etapy realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów. Etapy realizacji powinny być sporządzone z podziałem na poszczególne grupy i rodzaje wykonywanych czynności w ramach realizacji nn Umowy.

- Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedłożonego dokumentu, o którym mowa w ust. powyżej w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i uzgodnienia, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument ponownie do akceptacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego, który będzie uwzględniał zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac lub konieczności dostosowania swojego harmonogramu prac i odbiorów robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać szczegółowy harmonogram rzeczowy Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu realizacji zamówienia lub daty otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie.

- Aktualizacja harmonogramu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia prac, zmianę sposobu finansowania zamówienia, ani na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy.

- Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonywanie.

- Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 3

[Wykonywanie przedmiotu umowy przez Podwykonawców]

- Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową, jak i samo zlecenie wykonania  usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy, musi być poprzedzony wyrażeniem pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub odpowiednio na zlecenie wykonania tej usługi. Podwykonawca musi posiadać, co najmniej potencjał osobowy o uprawnieniach budowlanych oraz doświadczeniu zawodowym, jakie zostały określone w ofercie Wykonawcy.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, winien podać Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych usługi objęte niniejszą umową. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych niniejszą umową.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał sią w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich Podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z należnościami z tytułu dotychczasowej realizacji zleceń objętych niniejszą umową. W związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników, jak za działania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy o ile takiej zmiany dokona Zamawiający na podstawie § 14 ust. 2, jeżeli okres obowiązywania umowy z Podwykonawcą przekracza 6 miesięcy, a jej przedmiotem są usługi.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

§ 4

[Obowiązki Stron]

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	współdziałanie z Wykonawcą celem umożliwienia należytego wywiązywania się z powierzonych czynności, w szczególności udzielanie mu informacji i wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy,

2)	przekazanie Wykonawcy jednego kompletu zatwierdzonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz innych dokumentów określających przedmiot robót budowlanych, w tym: kompletnej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami na pytania na etapie wyboru Wykonawcy robót, kopii umowy z Wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dokumenty nie mogą być bez zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów realizacji przedmiotu umowy.

3)	podjęcie decyzji w sprawie konieczności realizacji zgłoszonych  robót zamiennych lub dodatkowych,

4)	udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania,

5)	akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia robót objętych przedmiotem zamówienia,

6)	regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową.

- Obowiązki Wykonawcy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 5 do nn umowy.

- W nagłych przypadkach czas dojazdu odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren inwestycji wynosi do  ……. godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego wezwania przy czym w przypadku katastrofy budowlanej i zdarzenia zagrażającemu życiu przyjazd musi być niezwłoczny, lecz nie większy niż 1 godzina. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierający obowiązki Wykonawcy zawarty został w załączniku nr 6 do nn umowy.

§ 5

[Uprawnienia Wykonawcy]

- Do uprawnień Wykonawcy należy:

- wskazywanie w sporządzanej dokumentacji projektowej i powykonawczej ewentualnych nieprawidłowości oraz wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących ich usunięcia,

- wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła powodować zagrożenie.

- Wykonawcy nie wolno:

- bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową na roboty budowlane,

- składać pisemnych lub ustnych oświadczeń w imieniu Zamawiającego w zakresie zwiększania zakresu robót budowlanych, prac ziemnych, kwitowania faktur, zmiany terminu realizacji,

- zaciągać w imieniu Zamawiającego zobowiązań mogących narazić go na straty materialne i/lub finansowe w związku ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych,

- dokonywać zmian w dokumentacji projektowej robót budowlanych bez zgody Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierający uprawnienia Wykonawcy zawarty został w załączniku nr 5 do nn umowy.

§ 6

[Ubezpieczenie Wykonawcy]

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100) na dowód czego przedstawia Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia,  w tym dowody opłacenia składek.

§ 7

[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]

- Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi Pan Grzegorz Pazik lub osoba zastępująca, e-mail: gpazik@szpitalepomorskie.eu oraz Pan Adam Nowakowski anowakowski@szpitalepomorskie.eu  dodatkowo całą korespondencję e-mailową należy równocześnie przesyłać do wiadomości na adres e-mail: sdaniliszyn@szpitalepomorskie.eu i amlodzianowska-forys@szpitalepomorskie.eu.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu pełni Pani/Pan ………………………………... tel …………………., e-mail: …………………uprawnienia budowlane numer ….

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych pełni Pani/Pan ……………………………………………..………………..…... tel …………………..……………………….……., e-mail: …………………………………………………………… uprawnienia budowlane numer …………………………..….

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pełni Pani/Pan …………………………………………………………………… tel …………………………………………………..……………., e-mail: ………………………………………………………….……………… uprawnienia budowlane numer …………………………..

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełni Pani/Pan ……………………………………….……………… tel …………………………..………., e-mail: …………………………………….……………… uprawnienia budowlane numer ……………………………….

- W razie takiej konieczności, w ramach ceny umowy Wykonawca zapewni także obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 1 ust. 1 nn umowy.

- Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie aniżeli bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji przedmiotu umowy, porozumiewanie się stron, w tym w sprawach dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

- Wykonawca po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego może dokonać zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 2-6, z zastrzeżeniem zapisów § 3 umowy, jednakże muszą one posiadać, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, jakie zostały opisane w ramach warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O zamiarze zmiany Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 8

[Wynagrodzenie Wykonawcy]

- Wynagrodzenie Wykonawcy Strony ustalają na kwotę ………………………..……………. zł brutto (słownie: ………………………………………). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: …………%

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie czynności i koszty Wykonawcy w okresie realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych wynagrodzenie Wykonawcy, nie ulega zmianie za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 14 ust. 1 pkt. 10 niniejszej umowy.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszelkie koszty, w tym także m.in.:

  - wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym również koszty Inspektora nadzoru w zakresie instalacji teletechnicznych,

  - koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,

  - koszty pobytu na budowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem, proporcjonalnie do wartości faktycznie zrealizowanych robót.

- Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 8 ust. 4, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny, o której mowa w § 8 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód oraz kar umownych, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 9

[Zasady rozliczeń i płatności za przedmiot umowy]

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 płatne będzie w częściach płatnych w następujący sposób: 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zapłacona zostanie 
w okresach miesięcznych płatnych na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu pierwszego miesiąca od dnia podpisania umowy, zaś ostatnia płatność tj. 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zapłacona po odbiorze całości robót budowlanych.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będą zatwierdzone przez Zamawiającego Raporty Miesięczne, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy aż do osiągnięcia 80 % wartości zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty:

  - W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub,

  - Oświadczenie Wykonawcy, że świadczenia, które są rozliczane daną fakturą zostały wykonane bez udziału Podwykonawców.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w terminie określonym w ust.  powyżej.

- W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 4, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §10 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie. Wykonawca, który nie będzie wysyłał faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, przesyła faktury elektroniczne na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  na adres: faktury@szpitalepomorskie.eu .

§ 10

[Kary umowne]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za każdy udokumentowany przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zapisów § 4 ust. 2 umowy w wysokości 500,00 zł brutto,

- za każdy udokumentowany przypadek niedotrzymania wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w załączniku nr 5 do umowy w wysokości 500 zł/dzień brutto od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu,

- za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu przyjazdu wskazanego w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 100 zł brutto,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 50% łącznej wartości przedmiotu umowy

§ 11

[Błędy w nadzorze]

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia o którym mowa w ust.1 powyżej.

§ 12

[Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych.

- W przypadku trzykrotnego nie dopełnienia obowiązku obecności na placu budowy inspektora nadzoru określonego w załączniku nr 5 do nn umowy

- W przypadku trzykrotnego nie dopełnienia obowiązku obecności na naradzie Inżyniera Kontraktu, określonego w załączniku nr 5 do nn umowy, wymaganej zapisami § 4 ust. 2 punkt 20.

- Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z łączącego strony stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy.

- Wypowiedzenie, rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystąpiły przesłanki ich naliczenia.

- W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

§ 13

[Hierarchia ważności dokumentów]

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - SWZ,

  - Oferta Wykonawcy.

§ 14

[Forma zmian i uzupełnień umowy]

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innych zdarzeń uzasadniających konieczność wydłużenie terminu wykonania umowy, w tym w szczególności zmiany terminu realizacji robót budowlanych objętych odrębną umową.

- zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego lub Wykonawcy czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy – w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby, stosownie do zapisów niniejszej umowy,

- zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,

- zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,

- z innych przyczyn o charakterze organizacyjnym po stronie Zamawiającego,

- skrócenia terminów realizacji umowy gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy,

- przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, jeśli nie zakłóci to realizacji umowy o dofinansowanie inwestycji i jej rozliczenia,

- w przypadku konieczności dochowania terminów wynikających z przepisów ustawy Pzp, w tym opóźnienia terminu rozstrzygnięcia postępowania o zmówienie publiczne.

- w uzasadnionych przypadkach termin realizacji niniejszej umowy może ulec wydłużeniu, w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji umowy nr D25M/251/N/12-21rj/25 na roboty budowlane,

- zmiany terminu lub odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przedłużenia terminu wykonywania umowy o roboty budowlane ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac, jeśli nie wynikają z nieprawidłowej realizacji nn umowy.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Strony postanawiają, iż każda z nich może żądać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w oparciu o art. 439 ust. 1 – 4 PZP, w przypadkach i na zasadach określonych w ustępach 3-5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku gdy w kolejnym roku kalendarzowym i następnych trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego roczny wskaźnik cen towarów i usług, którego wysokość jest mniejsza lub większa o ponad 2% od jego poziomu w dniu podpisania umowy, każda ze stron  uprawniona jest do żądania odpowiednio: zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za kolejne okresy trwania umowy o procent odpowiadający tej różnicy, przy czym maksymalna wartość wzrostu wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1, łącznie w okresie trwania umowy nie może być równa lub większa niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp oraz nie może być równa lub większa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

- Każda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 2 - 3, występuje z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie z wyliczeniem całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane na drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz w przypadkach wskazanych powyżej w niniejszej umowie.

§ 15

[Sposób doręczania pism]

- Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

- W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie.

§ 16

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości ……………….  zł.

- Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujący sposób:

- Kwotę ……………… zł (70% wniesionego ZNWU), Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany należycie,

- Kwotę …………….. zł (30% wniesionego ZNWU) służącą do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przed upływem okresu rękojmi za wady lub gwarancji, Strony dokonają protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Okres oraz zakres odpowiedzialności w odniesieniu do rękojmi jest zgodny z § 16 ust. 3.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności wynikających z wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz na podstawie postanowień umowy wystąpi okoliczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 17

[Klauzula Salwatoryjna]

- Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§ 18

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]

- Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą rozstrzygać 
w drodze negocjacji ugodowych, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory te będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.),

- obowiązujące w zakresie przedmiotowym, w szczególności: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 19

[Ilość egzemplarzy umowy]

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz Oferty

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Zasady środowiskowe dla Wykonawcy

- Zasady BHP dla Wykonawcy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Oświadczenie Wykonawcy usługi o zgodności działań z zasadą DNSH

Załącznik nr 2 do Umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym nr D25M/252/N/11-20rj/25

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.); dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 3 do Umowy

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015,  a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla otoczenia swojej działalności związanej 
z wykonywaniem prac zleconych,

- minimalizowania ilości powstających odpadów,

- niezwłocznego usuwania z terenu Szpitala wszelkich odpadów powstałych w czasie wykonywania prac zleconych,

- minimalizowania zużycia nośników energii i surowców naturalnych.

- Wykonawcy  nie wolno :

- wwozić z zewnątrz na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów,

- składować na terenie Szpitala jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę lub glebę. W przypadku gdy substancje te są bezwzględnie konieczne do wykonywania prac zleconych, szczegóły ich  składowania i stosowania należy uzgodnić z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Szpitala,

- myć pojazdów na terenie Szpitala,

- spalać odpadów na terenie Szpitala,

- wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone w zakresie obowiązującej w szpitalu polityki środowiskowej 
i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 : 2015 oraz systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 45001:2018

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Koordynatorowi ds. Środowiska i BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwracać się o przedstawienie stanowiska do Koordynatora ds. Środowiska.

Przyjąłem do wiadomości:

Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr 4 do umowy

ZASADY BHP DLA WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA RZECZ SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. (dalej Szpital)

    - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności do:

- przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy ze Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o.,

- rejestrowania wszystkich wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala,

- wyposażenia wszystkich podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w środki bezpieczeństwa .

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- organizacji pracy podległych pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- informowania podległych pracowników o możliwych zagrożeniach związanych wykonywaniem przez nich prac,

- powiadamiania Inspektora ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wśród podległych pracowników wykonujących prace zlecone na rzecz Szpitala w zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higienypracy i systemu zarządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Inspektora ds. BHP Szpitala kontroli postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

- W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się 
o  przedstawienie stanowiska do Inspektora ds. BHP.

Przyjąłem do wiadomości:

Podpis Wykonawcy: …………………………………………

Załącznik nr  do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY USŁUGI

o zgodności działań z zasadą DNSH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązuje się spełniać wymogi w oparciu o zasady DNSH ,,Niewyrządzanie znaczącej szkody środowisku” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852, w tym poniższe cele środowiskowe:

- łagodzenie skutków zmian klimatycznych,

- adaptacja do zmian klimatu,

- zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

- przejście do gospodarki obiegowej, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling,

- zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby, i jego kontrola,

- ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Wykonawca zobowiązuje się stosować rozwiązania techniczne i technologiczne uwzględniające potrzeby zapewnienia trwałości i odporności na zmiany klimatu poprzez zastosowanie dopasowanych i adekwatnych rozwiązań, norm, materiałów oraz nie podejmować działań powodujących znaczące szkody dla celów środowiskowych Unii Europejskiej między innymi poprzez:

- Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez m.in.: wyłączanie światła w nieużywanych pomieszczeniach, stosowanie energooszczędnego oświetlenia w siedzibie firmy, używanie biurowego sprzętu uwzględniającego energooszczędną eksploatację poprzez niepozostawianie go w ,,stanie czuwania”.

- Segregowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Użytkowanie w działalności firmy biodegradowalnych materiałów i opakowań oraz tonerów do drukarek pochodzących z recyklingu.

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające wdrożenie oraz umożliwiające monitorowanie realizacji warunków DNSH, w tym między innymi (dotyczy celów zdefiniowanych w Projekcie):

Cel 1 - Łagodzenie zmian klimatu:

- Informacja o realizacji celów środowiskowych w ramach systemu ISO-14001, o ile wśród celów zdefiniowano ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

- wyniki audytów energetycznych.

Cel 2 - Adaptacja do zmian klimatu

- informacja w zakresie zastosowanych rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ang. „nature based solutions”, NBS).

Cel 3 - Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich

- dokumentacja wynikająca z obowiązków związanych z Dyrektywą Wodną i odpowiednimi przepisami krajowymi.

Cel 4 - Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling

- pełna sprawozdawczość odpadowa, zgodna z obowiązującymi przepisami,

- indywidualne bilanse odpadowo-materiałowe dotyczące skierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne.

Cel 5 - Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i ich kontrola

- raporty w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz emisji zanieczyszczeń do wód,

- raporty realizacji celów środowiskowych w ramach systemu ISO-14001, o ile wśród celów zdefiniowano ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Cel 6 - Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

- sprawozdanie z wykonywania nadzoru przyrodniczego, jeżeli taki nadzór został wprowadzony na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub innych przepisów.

…………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

| Cel środowiskowy UE1 | Dana działalność wyrządza znaczące szkody, jeżeli: |
| --- | --- |
| Łagodzenie zmian klimatu | prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych |
| Adaptacja do zmian klimatu | prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa |
| Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich | szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling | prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, lub do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, lub jeżeli długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać znaczące i długoterminowe szkody dla środowiska |
| Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi | prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi |
| Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów | w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów lub jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii |