OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

1. Przygotowanie 19 operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z dróg miejskichdo urządzeń wodnych (studnie chłonne, warstwy chłonne)
2. Przygotowania kompletnych wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych z dróg miejskich do urządzeń wodnych (studnie chłonne, warstwy chłonne)
3. Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do odpowiednich organów.
4. Reprezentowanie Zamawiającego przed Organami w trakcie procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
5. Odbiór i dostarczenie Zamawiającemu pozwoleń wodnoprawnych wraz z całą dokumentacją.
6. Przewidywany termin na wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych oraz na złożenie kompletnych wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 60 dni od dnia podpisania umowy.
7. Przewidywany termin zakończenia umowy rozumiany jako wydanie przez organ pozwoleń wodnoprawnych – 4 miesiące od daty podpisania umowy. W przypadku przedłużającego się postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dopuszczone jest przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy o kolejne dwa miesiące
8. Miasto jest w posiadaniu pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w 19 ulicach oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzanie wód odpadowych do ziemi z 19 ulic. Pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych wymagają aktualizacji.
9. Wynagrodzenie wykonawcy będzie obejmował wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi: ewentualny koszt pozyskania map, koszty opracowania i wydrukowania dokumentów, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich do tych utworów, koszty dojazdów w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
10. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy po otrzymaniu pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzanie wód opadowych z dróg miejskich do urządzeń wodnych (studnie chłonne, warstwy chłonne), po spisaniu protokołu odbioru prac, złożeniu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Płatność w terminie 14 dni od dnia przedłożenia powyższych dokumentów w siedzibie UM Nowy Dwór mazowiecki, ul. Zakroczymska 30.