UMOWA NR SA.271…2025

zawarta w dniu ………………r. w Budziskach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Parciaki z siedzibą w miejscowości Budziska 1, 06-323 Jednorożec, NIP 761-000-27-45, REGON 550326885, reprezentowanym przez Nadleśniczego Pawła Zdziocha, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….., z siedzibą……………………………...,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”.

- § 1

- Niniejsza umowa została zawarta w trybie określonym zarządzeniem nr 26/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Parciaki z dnia 02.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Parciaki.

- § 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Rozbiórka budynku inwentarsko-składowego numer inwentarzowy 104/10
w Nadleśnictwie Parciaki" zlokalizowanego na działce nr 2049/2, obręb  ewidencyjny Łazy, Gmina Krasnosielc, powiat makowski, województwo mazowieckie, adres leśny: 
07-35-1-09-514 -f -00, w miejscowości Suche 44, 06-212 Krasnosielc.

- Zakres  robót obejmuje:

- urządzenie placu budowy;

- zabezpieczenie robót pod względem BHP i przepisów ppoż;

- rozbiórkę piwniczki:

-rozebranie stropów żelbetowych;

-rozebranie murów i słupów;

-rozebranie podłoża z betonu;

-wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych;

-roboty ziemne z transportem urobku;

-zasypanie ziemią wykopów;

- rozbiórkę garażu:

-rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie;

-rozebranie rur spustowych;

-rozebranie rynien dachowych;

-rozebranie obróbek blacharskich;

-rozebranie stropów żelbetowych;

-wykucie z muru drzwi stalowych;

-rozebranie murów z pustaków;

-rozebranie podłoża z betonu;

-wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych;

-roboty ziemne z transportem urobku;

-zasypanie ziemią wykopów.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (załączniki nr 6 – 8 do zapytania ofertowego) oraz przedmiar robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- Wykonawca jest obowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg dojazdowych do miejsca realizacji zadania, będących w zarządzie gminy, powiatu oraz Lasów Państwowych, wykorzystanych do dostawy materiałów, sprzętu oraz wszelkiego ruchu pojazdów Wykonawcy podczas realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami i warunkami technicznymi oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), a także zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do zaproszenia do składania ofert.

- Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych czy zamiennych bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowane przez Wykonawcę wynosi łącznie:

netto: …………. (słownie:…………………………………………………………….)

podatek VAT (23%) ………… (słownie: ……………………………………………)

brutto: ………… (słownie:……………………………………………………………)

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn stawek jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i ilości rzeczywiście wykonanych robót.

- Stawki jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.

- Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze końcowym robót i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.

- Zamawiający zapłaci  wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

§ 4

- Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy, po uprzednim protokolarnym przekazaniu terenu robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 30.04.2025 r.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji robót może zostać przedłużony.

§ 5

- Z dniem podpisania umowy Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki ciążące na posiadaczu odpadów, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i jest zobowiązany do gospodarowania nimi zgodnie z ustawą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i ppoż. przez  jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót.

- Od chwili rozpoczęcia robót aż do terminu ustalonego w protokole odbioru końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za obiekty i roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Strony postanawiają, że umowę uważać się będzie za wykonaną w dacie zgłoszenia robót do odbioru, jeżeli w jego wyniku Zamawiający potwierdzi, że w dacie zgłoszenia robót były one wykonane w sposób bezusterkowy.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca jest obowiązany do doprowadzenia do stanu pierwotnego dróg dojazdowych wskazanych w protokole przekazania terenu robót oraz do uporządkowania terenu robót. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona wpisem inspektora nadzoru w wewnętrznym dzienniku budowy.

- Zamawiający dokona odbioru w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o wyznaczonym terminie Wykonawcę. 
W odbiorze powinien uczestniczyć Wykonawca lub jego przedstawiciel oraz kierownik budowy/robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujących dokumentów:

- wewnętrznego dziennika budowy;

- oświadczenia kierownika budowy/robót zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

- obmiaru faktycznie wykonanych robót;

- kosztorysu powykonawczego;

- karty przekazania materiałów rozbiórkowych do utylizacji, wystawionej przez uprawniony podmiot.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady, w tym także brak dokumentów wymienionych w ust. 4, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego robót, co zostanie odnotowane w protokole odbioru robót i wyznaczy termin usunięcia wad.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru końcowego robót, przy czym nowy termin odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po ponownym pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
w protokole odbioru, Zamawiającemu służy prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia.

§ 7

- Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będzie wyznaczony przez Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani* …………………………………………………….. (tel……………………………).

- Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z umową realizacji robót.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

- wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej,

- nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 1, bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn, przez okres 10 dni.

- Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 15% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:					     ZAMAWIAJĄCY:

………………...……………                                        ……………………………..